询 价 文 件

【询价单号：WHCB-XJ-2025-YSC-003】

采  购  人：西安长大文化发展有限公司文化传播分公司

项目名称：专项展示设施采购项目

日       期：二 0 二五年十二月九日

目 录

第一部分 询价邀请书

第二部分 询价公告

第三部分 报价须知

第四部分 附件

第一部分 询价邀请书

询价项目单号：WHCB-XJ-2025-YSC-003

致：                     （供应商名称）

为规范采购行为，降低采购成本，确保商品质量，根据《西安长大资产经营有限公司采购管理指导意见（试行）》等相关法律法规及内部管理规定，我公司现对 专项展示设施采购项目 进行公开市场询价。我们诚挚邀请符合资格条件的供应商参与报价。

一、询价项目单号：WHCB-XJ-2025-YSC-003

二、询价项目名称：专项展示设施采购项目

三、询价文件递交截止时间：2025年12月16日14点30分（北京时间）。逾期送达的文件将不予受理。

四、询价文件递交方式：

现场递交纸质版报价文件：在截止时间前直接送达至采购人联系人处。

西安长大文化发展有限公司文化传播分公司

2025年12月09日

第二部分 询价公告

为规范采购行为，降低采购成本，确保商品质量，根据《西安长大资产经营有限公司采购管理指导意见（试行）》等相关法律法规及内部管理规定，我公司现对 专项展示设施采购项目 进行公开市场询价。我们诚挚邀请符合资格条件的供应商参与报价。

一、项目基本情况

询价项目单号：WHCB-XJ-2025-YSC-003

询价项目名称：专项展示设施采购项目

采购需求：本项目主要是为长安大学校区内相关场地（具体以采购人指定为准）提供专业的模型设计、制作、运输及现场安装调试等服务。模型的具体规格、比例、表现内容及技术要求等，将根据采购人最终确认的设计方案及实际订单确定。

本项目采购内容主要为模型的定制化服务，包括但不限于以下阶段：

1.设计阶段：根据采购人要求及基础资料，完成方案设计、效果图、施工图等。

2.制作阶段：根据最终确认的设计方案，进行模型主体、景观、建筑、灯光、多媒体（如有）等内容的精细制作。

3.安装调试阶段：负责将完成的模型安全运输至指定地点，并进行现场组装、调试、最终效果呈现及交付。

项目预算：0.0元（服务类项目具体以甲方委托为准，执行时间根据实际安排确定。）

合同履行期限：自合同签订之日起，至项目全部交付验收合格止（具体根据项目实际工作量确定）。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，为在中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织，持有有效的营业执照（经营范围须包含模型设计制作、沙盘制作、展览展示服务、工艺品设计制作等相关内容）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供上一年度的财务报表或银行资信证明（新成立公司可提供近期报表）；

3.具有履行合同所必需的专业设计团队、制作生产能力、安装调试能力和专业技术能力，拥有固定的制作场所或工厂；

4.具有类似沙盘模型（如城市规划模型、建筑模型、景观模型、校史或院系展示模型等）的设计制作安装成功案例和经验，需提供相关证明材料（如合同关键页、成果照片等）；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.优先考虑条件：具备大型或复杂模型项目的整体实施经验；拥有先进的专业制作设备及成熟的工艺流程；设计团队具备较强的创新能力和艺术表现力。

三、获取询价文件

时间：2025年12月09日至2025年12月11日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：陕西省西安市雁塔区雁塔北路南段126号（雁塔校区第四教学楼二楼228室）；

方式：请携带企业合法有效的营业执照复印件、单位介绍信和本人身份证原件及复印件加盖单位公章获取询价文件，谢绝邮递。

四、递交询价文件截止时间、开标时间和地点

递交纸质版询价文件截止时间：2025年12月16日14点30分（北京时间）；

开标时间：2025年12月16日14点30分（北京时间）；

地点：陕西省西安市雁塔区雁塔北路南段126号（雁塔校区第四教学楼二楼228室）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次询价提出疑问，请按以下方式联系

名称：西安长大文化发展有限公司文化传播分公司

地址：陕西省西安市雁塔区雁塔北路南段126号（雁塔校区第四教学楼二楼228室）

联系人：赵老师

联系电话：15091580807

联系邮箱：329027226@qq.com

西安长大文化发展有限公司文化传播分公司

2025年12月09日

第三部分 报价须知

- 采购人信息

单位名称：西安长大文化发展有限公司文化传播分公司

地址：陕西省西安市雁塔区雁塔北路南段126号（雁塔校区第四教学楼二楼228室）

联系人：赵老师

联系电话：15091580807

电子邮箱：329027226@qq.com

- 供应商资格要求

参与询价的供应商须具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力，为在中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织，持有有效的营业执照（经营范围须包含模型设计制作、沙盘制作、展览展示服务、工艺品设计制作等相关内容）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供上一年度的财务报表或银行资信证明（新成立公司可提供近期报表）；

3.具有履行合同所必需的专业设计团队、制作生产能力、安装调试能力和专业技术能力，拥有固定的制作场所或工厂；

4.具有类似沙盘模型（如城市规划模型、建筑模型、景观模型、校史或院系展示模型等）的设计制作安装成功案例和经验，需提供相关证明材料（如合同关键页、成果照片等）；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.优先考虑条件：具备大型或复杂沙盘项目的整体实施经验；拥有先进的专业制作设备及成熟的工艺流程；设计团队具备较强的创新能力和艺术表现力。

- 报价要求

1.报价依据：供应商须严格按照本询价文件的要求及后续采购人提供的详细设计任务书进行报价。报价应包括但不限于方案深化设计、模型制作、材料、包装、运输、保险、现场安装、调试、验收、培训、质保期等完成本项目所涉及的全部费用、税费及供应商的利润、风险等一切费用。

2.报价货币：人民币。

3.报价内容：报价应按照《报价明细表》（附件三）格式，对设计费、主材费、辅材费、制作加工费、硬件（灯光、多媒体等）费、运输安装调试费、税金、管理费等分项进行详细列明。核心材料（如基座、主体结构、景观小品、灯光部件等）需明确品牌、规格、材质、工艺等关键参数。

- 服务与商务要求

1.项目周期：合同签订后，供应商应在10个工作日内完成方案深化设计并提交评审；设计方案经采购人最终确认后，应在20个工作日内完成模型制作、厂内预装调试，并具备发货条件；货到现场后，应在3个工作日内完成安装、最终调试并达到交付状态。具体阶段工期以合同约定为准。

2.质量保证：

1）设计方案需经采购人书面确认后方可投入制作。

2）成品模型需完全符合经确认的设计方案及双方确认的样品标准。

3）所有材料、构件、灯光及多媒体设备均需符合国家相关质量、安全及环保标准。

4）整体模型质保期不低于两年，自最终验收合格之日起计算。质保期内因制作、材料等原因导致的质量问题，供应商需免费维修或更换。

3.交付与验收：供应商负责将模型安全运抵采购人指定地点，并负责卸货、搬运、安装、调试至正常运行状态。安装完成后，双方依据合同及确认的设计方案进行验收。

4.付款方式：分期支付，例如：合同签订后支付合同额20%的预付款；设计方案确认后支付合同额40%的进度款；模型制作完成、出厂前支付合同额40%的进度款；项目全部安装调试完毕、最终验收合格后付清余款。具体方式以合同约定为准。结算时供应商须开具符合国家规定的增值税专用发票。

- 报价文件组成

供应商提交的报价文件应包含但不限于以下内容，并按顺序装订成册：

1.资格证明文件：加盖单位公章的《供应商资格声明函》（格式见附件一），后附：营业执照复印件、相关资质证书复印件（如ISO体系认证、高新技术企业等）、近期的纳税及社保缴纳证明、成功案例证明（合同关键页及照片）。

2.《无重大违法记录承诺书》（格式见附件二）。

3.技术及服务方案：

1）公司简介及项目团队介绍（核心设计、技术人员简历）。

2）对本项目的理解与设计构思概述（可附概念草图或参考图片）。

3）详细的设计、制作、安装实施方案（含主要工艺流程、质量控制措施、工期计划表）。

4）售后服务方案（含质保期服务内容、响应时间、维保团队等）。

4.商务报价文件：完整填写并加盖单位公章的《报价明细表》（附件三）。

5.《廉政建设协议书》（附件四），填写乙方信息并盖章。

6.其他：供应商认为有必要提供的其他证明文件。

7.电子版文件（U盘储存）：上述报价文件纸质版全套扫描成一个PDF文件。

- 报价文件的递交

1.递交截止时间：2025年12月16日14点30分（北京时间），逾期送达的文件将不予受理。

2.递交方式：

现场递交：在截止时间前直接送达至采购人联系人处。

3.密封要求：报价文件（一正一副）与电子版文件（U盘）应一同密封包装，在密封袋封口处粘贴封条并加盖单位骑缝公章。密封袋外应清晰注明：

“沙盘模型设计制作安装项目报价文件”

询价单号：WHCB-XJ-2025-YSC-003

供应商名称：

联系人及联系电话：

- 评审与结果通知

采购人将组织评审小组，对供应商的报价、技术及服务方案、商务条件、公司实力与业绩等进行综合评审。

评审办法：

| 评审因素​ | 分值​ | 评分标准说明​ |
| --- | --- | --- |
| 技术及服务方案 | ​50分 |  |
| 项目理解与设计构思 | 15 | 对项目需求理解准确，设计理念先进，创意独特，与校园文化或展示主题契合度高。方案阐述清晰、有深度。优秀得12-15分，良好得8-11分，一般得4-7分，差或无得0-3分。 |
| 实施方案与工艺 | 20 | 设计、制作、安装流程科学合理，工艺描述详实、可行性强。关键技术难点分析透彻，应对措施得当。工期安排合理。优秀得16-20分，良好得11-15分，一般得6-10分，差或无得0-5分。 |
| 质量保证与售后 | 10 | 质量控制体系完善，检验标准明确。售后服务方案具体、响应及时、承诺可靠。优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得1-4分，无描述得0分。 |
| 项目团队与案例 | 5 | 项目负责人及核心成员经验丰富，专业对口。提供类似成功案例，案例质量高、相关性强。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得1分，无案例得0分。 |
| 商务报价 | 40 | 以满足采购需求且通过符合性审查的各有效报价的算术平均价为基准价，基准价得满分40分。其他报价得分=（基准价/报价）×40分。报价超过预算或明显低于成本的，将进行详细说明并要求澄清，可能影响得分。 |
| 公司综合实力 | 10 |  |
| 资质与财务状况 | 4 | 具备相关专业资质、认证。财务状况健康（根据提供的财务报表或资信证明判断）。优秀得4分，良好得2-3分，一般得1分。 |
| 设备与场地 | 3 | 拥有先进的专业制作设备（如CNC、3D打印机等）和固定的专业制作场地。证明材料充分。优秀得3分，良好得2分，一般得1分，无描述得0分。 |
| 荣誉与业绩 | 3 | 获得过相关行业奖项，或具有特别突出的同类项目业绩。每项有效证明得1分，本项最高3分。 |
| 总计 | 100分 |  |

我公司将根据综合评审得分排序，择优确定成交供应商，并将结果通知所有参与询价的供应商。

- 联系方式

如对本次询价有任何疑问，请在报价截止前3个工作日联系以下人员：

采购人：西安长大文化发展有限公司文化传播分公司

地址：陕西省西安市雁塔区雁塔北路南段126号（雁塔校区第四教学楼二楼228室）

联系人：赵老师

联系电话：15091580807

邮箱：329027226@qq.com

- 其他事项

- 无论是否中选，供应商所提交的报价文件均不予退回。

- 采购人有权在授予合同前的任何时候拒绝任何报价或取消本次询价活动，且无须对此行为承担任何责任。

- 供应商对应本询价函及附件内容予以保密。

第四部分 附件

附件一.供应商资格声明函

| 声明事项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 成立时间 |  |
| 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |
| 是否为一般纳税人 | □是 □否 |
| 拟投入本项目负责人姓名及电话 |  |
| 近三年内在经营活动中是否有重大违法记录 | □否 □是（如选是，请说明） |
| 我司声明：以上所填内容及所附资料均真实、合法、有效，如有不实，愿承担一切法律责任。 |  |  |

（后附营业执照复印件、相关经营许可资质复印件（如有）、近期的纳税及社保缴纳证明复印件、其他证明公司实力和经验的文件（如代理授权书、过往合作案例等）

公司名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二. 承诺书

无重大违法记录承诺书

致：西安长大文化发展有限公司文化传播分公司

本单位自愿参与贵方组织的“专项展示设施采购项目”（询价单号：WHCB-XJ-2025-YSC-003），现郑重承诺：

截至本承诺书签署之日，本单位在参加本次采购活动的前三年内（自   年   月___日起算），在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等）。

本单位保证以上承诺真实无误，并深知如承诺不实，将承担被取消资格等一切不利后果。

供应商名称（请填写完整单位名称）：（盖单位公章）

统一社会信用代码：

法定代表人：（签字或盖章）

承诺日期：年 月 日

附件三.《询价明细表》

| 序号 | 费用项目 | 工作内容/规格描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案深化设计费 | 包含现场勘测、概念设计、深化设计（效果图、三视图、施工图）、方案汇报及修改直至采购人确认。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 模型制作费 | 底盘/基底制作、地形地貌制作、建筑主体制作、景观小品制作、灯光系统、多媒体系统（如有）、图文标识制作等等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 包装运输费 | 包含专业定制包装箱、内衬防护、装卸、长途运输及保险费。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 现场安装调试费 | 包含现场组装、布线、灯光调试、多媒体联动调试、整体清洁、现场保护及拆除包装物。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 税金 | 注明税率 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 | 如差旅、驻场费等，需说明 | 项 | 1 |  |  |  |
| 项目投标总报价 |  |  | （人民币小写） |  |  |  |  |
|  |  |  | （人民币大写） |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

日  期：   年   月   日

附件四.《廉政建设协议书》

廉 政 建 设 协 议 书

采购人(全称)：西安长大文化发展有限公司文化传播分公司（以下简称：甲方）

承包人(全称)：					（以下简称：乙方）

乙方通过甲方采购，中标甲方                              	，为了促进甲、乙双方认真履行党风廉政建设主体责任，规范双方在建设项目过程中的各项活动，加大廉政风险防控工作力度,确保资金安全、工程优质、干部廉洁，根据国家廉政建设有关规定和采购项目的法律法规，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

一、甲、乙双方的权利和责任

1.认真学习贯彻党和国家关于廉政建设与反腐败工作的方针政策，认真履行廉政建设主体责任，积极加强廉政教育，完善各项管理制度，严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开公正、诚信透明的原则(法律认定的商业秘密和合同另有规定除外)，不得损害国家和集体的利益，不得违反采购管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政建设告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违规行为。

5.发现对方在工作中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向上级有关部门举报的权利。

二、甲方承诺：

1.严格执行相关法律法规，采购项目建设坚持公开、公正、公平的原则；做到依法管理、文明管理。

2.遵守以下规定：

⑴不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

⑵不得收受乙方的礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等。

⑶不得参加可能对公务活动有影响的乙方宴请或娱乐性高档消费。

⑷不得介绍家属或亲友从事与本采购项目有关的承包业务和材料设备供应等。

⑸不得利用职务上的便利为乙方谋取利益；不得收受乙方提供的干股。

⑹不得要求或接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出 境、旅游等提供方便。

⑺不得由乙方出资，合作开办公司或者进行其他合作投资。

⑻不得以委托乙方投资证券、期货或者其他委托理财的名义，未实际投资而获取“收益”，或者虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益。

⑼不得通过任何方式收受乙方财物。

⑽不得要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬。

⑾不得授意乙方将有关财物给予特定关系人。

三、乙方承诺：

1.严格执行双方签定的采购合同。

2.遵守以下规定：

⑴不得为甲方报销任何应由个人支付的费用。

⑵不得向甲方赠送礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等。

⑶不得邀请甲方参加可能对公务活动有影响的宴请或娱乐性高档消费、旅游等。

⑷不得接受甲方介绍的家属或亲友从事与采购项目有关的承包业务和材料设备供应。

⑸不得为甲方提供干股。

⑹不得替甲方出资合作开办公司或者进行其他合作投资。

⑺不得替甲方出资投资证券、期货或者其他委托理财。

⑻不得通过任何方式给甲方财物。

四、违约责任

1.对违反本协议规定的甲方人员，甲方按照相关制度进行处分，违反国家有关法律的，依法追究法律责任。

2.乙方如果违反本协议给甲方造成损失的，要负赔偿责任，甲方有权扣除合同价款的 5～10%作为违约金。

五、监督执行：本协议由甲、乙双方互相监督执行，并接受双方单位纪检监察部门的监督指导。

六、本协议作为采购合同的附属协议合同，双方在签定合同时签定本协议，与安装合同具有同等法律效力，双方签字后立即生效。

七、本协议在本采购项目实施的全过程内有效。

八、本协议一式两份，甲方执一份、乙方执一份。

采购人：西安长大文化发展有限       承包人：

公司文化传播分公司(盖章)	         (盖章)

住	所：陕西省西安市雁塔区	    住 所：

雁塔北路南段126号

负责人：	                        法定代表人：

经办人：	                        经办人：

2025 年	月	日	              2025 年	月	日